Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ✅ | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu hay chỉ hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”? |
| LS03 | ☐ | ✅ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý thế nào để không bán vượt tồn kho? |

Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP lo ngại xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ, Story chỉ cần tạo phiên và hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, nên nhỏ hơn LS02 (3 SP) |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá phạm vi có thể kiểm soát; phiếu 8 SP lo ngại đặt hàng đồng thời và xử lý giảm/hoàn tồn. Sau khi làm rõ quy tắc chống bán vượt tồn kho, Story vẫn phức tạp và rủi ro hơn LS02 (3 SP) |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo khối lượng công việc tương đối, bao gồm độ phức tạp, công sức và mức độ không chắc chắn, chứ không đo số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành và đạt Definition of Done trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng có thể thực hiện ở Sprint tiếp theo. Vì vậy, không được quy đổi cố định 1 SP = 4 giờ cho mọi User Story